IMPLEMENTATION BLUEPRINT

# Android
个人 AI 助手

v0.1 产品与工程实施方案

从一句话查票，到可验证的工具执行。

Android · 文字输入 · iOS 卡片风格

Tauri / React / Pi SDK / 12306 MCP

| 交付对象 | 编码智能体与项目实施者 |
| --- | --- |
| 文档版本 | 1.0 · 2026 年 9 月 16 日 |
| 应用范围 | v0.1 · 单用户 · 自有中转站与服务器 |
| 实施方法 | 7 个开发关卡 · 40 项验收用例 |

交付基线
范围、接口、数据模型、状态机、安全要求和测试判据，统一在本方案中定义。

本文件是实施规格，不是已经完成的应用。真实服务器、中转站、车票查询和 Android 安装包均需在实施阶段验证。

# 阅读导航

先确定边界，再通过真实链路验证；前后端按同一套契约实施。

00. 编码智能体先读：任务边界与执行规则

01. 已确定的产品范围

02. 技术选择与兼容性核验

03. 系统架构与工程目录

04. UI 与 Android 交互规格

05. 查票流程与业务规则

06. Pi 运行适配与中转站配置

07. 12306 MCP 桥接与数据适配

08. 共享契约：卡片、查询与结果

09. 数据模型与持久化

10. HTTP API 契约

11. 可恢复事件流与执行状态机

12. 认证、密钥、网络与安全边界

13. 配置、部署与维护

14. 限额、诊断与故障语义

15. 分阶段开发任务与交付门槛

16. 验收矩阵：必须保留证据

17. 交付目录、运行入口与完成定义

18. 待填配置与后续扩展

19. 参考资料与核验记录

配套文件：IMPLEMENTATION_PLAN.md / START_HERE.md / server.env.example / TEST_REPORT_TEMPLATE.md

# 00. 编码智能体先读：任务边界与执行规则

本文中的“必须”是验收要求，“默认”是项目设计值，“后续”不在本版实施。接口、目录和脚本为待实现契约，不是 SDK 原生 API。

交付目标：一个可安装到 Android 手机的个人文字 AI 助手，能够经由用户中转站调用 Pi，再调用真实 12306 MCP，以 iOS 风格卡片展示结果。

先读取本文件及 START_HERE.md。如工作区已有代码，先检查目录、依赖、未提交变更和现有测试；不得覆盖用户文件、强制推送、清空数据库或未经授权部署。

按 G0 → G1 → G2 → G3 → G4 → G5 → G6 的关卡实施。缺少真实中转站配置时，继续完成契约、假服务测试和 UI，但把真实联调标记为 BLOCKED；不得用演示数据充当真实查询成功。未经同意，不替换技术栈、不加入额外 Agent 框架、不新增首版之外的产品功能。

每一关都更新 docs/PROGRESS.md：完成项、变更文件、执行命令、真实测试结果、未完成项和下一步。不要仅写“应该可以运行”。文档中的脚本名称是要求项目提供的入口，编码智能体要先实现它们，不能假定它们已经存在。

最终交付源代码、依赖锁文件、迁移脚本、测试、配置样例、部署/备份/恢复说明，以及具备签名条件时的 APK。没有签名密钥时交付 debug APK 和 release 签名步骤，明确标识，不能声称发布包已经完成。

## 阅读路线

| 实施角色 | 优先阅读 |
| --- | --- |
| 主编码智能体 | 00—03、15—17；然后按关卡阅读对应章节 |
| 后端/Agent | 05—12；重点是工具隔离、结果归一化和执行恢复 |
| 前端/Android | 04、08、10—12；重点是卡片、状态、鉴权与真机 |
| 测试/交付 | 13—18；按编号保留测试证据 |

# 01. 已确定的产品范围

## 1.1 用户已经确认的条件

| 事项 | 决策 |
| --- | --- |
| 用户与平台 | 个人自用、单用户；Android 优先，只做一个手机平台 |
| 视觉 | 接近 iOS 的浅灰背景、白色分组卡片、大标题、蓝色主操作 |
| 输入 | 只做文字；不申请录音、相机、定位、通讯录权限 |
| 模型 | 用户自己的中转站；地址、协议、模型和密钥可配置 |
| 部署 | 用户自己的服务器；不把模型与 MCP 进程放进手机 |
| 首个外部能力 | 用户仓库 JWJW000/12306-mcp |
| 主要交互 | 对话 + 结构化结果卡片 + 可修改条件 + 执行记录 |

## 1.2 必须实现与明确排除

必须实现：设备配对、普通文字对话、流式显示、查票、精确筛选、车票卡片、经停站详情、连续对话修改条件、收藏查询、历史恢复、显式偏好、失败/取消/断线状态、模型与 MCP 自检。

不实现：自动购票、支付、抢票、候补提交、持续盯票、定时任务、远程推送、语音、图片、文件上传、NAS、SSH、任意命令、任意文件操作、插件市场、多 Agent、RAG/向量库、商店上架、内置自动更新。

“任务”页面首版仅表示单次执行记录，不出现“后台监控中”或“已为你持续关注”按钮和文案。中转查询是后续能力：底层即便存在，也不因此进入首版验收。

## 1.3 核心用户故事

用户输入查票需求，看到实际查询范围和时间；修改条件不必重输城市与日期；收藏的是条件与历史快照；退出重进能够找回结果；刷新才产生新的查询。接口失败时明确失败，不被解释为无票。

# 02. 技术选择与兼容性核验

## 2.1 本版固定选型

| 层次 | 方案及责任 |
| --- | --- |
| 手机壳 | Tauri 2；Rust 只做必要桥接，凭据能力用窄接口原生插件 |
| 前端 | React + TypeScript + Vite；Konsta UI iOS 主题；Tailwind |
| 聊天 | assistant-ui 无样式组件 + ExternalStoreRuntime；不接其云服务 |
| 前端状态 | Zustand 管理瞬时状态；服务端数据与缓存由明确的数据层管理 |
| 后端 | Node.js + TypeScript + Fastify；单实例、模块化单体 |
| Agent | Pi coding-agent SDK；只通过自有 AgentRuntime 适配器使用 |
| MCP | 官方 TypeScript SDK；自建受控薄桥接，首版使用 stdio |
| 数据库 | SQLite + Drizzle；单服务器本地持久卷，不放 NAS/SMB |
| 测试 | Vitest、前端组件测试、Playwright Web 测试；Android 真机另验 |
| 工程与部署 | pnpm workspace；Docker Compose 部署后端；已有反代提供 HTTPS |

选择 SQLite 是单用户单实例场景下的工程默认，不代表用户服务器已经安装数据库。暂不引入 Redis、消息队列、Kubernetes 或另一套 Java 后端。以后需要多实例再迁移，不为未来预建分布式系统。

## 2.2 已核验的依赖事实

Tauri 2 提供 Android 开发与签名流程；其移动端 Shell 不能照搬桌面的子进程启动方式。因此 Pi 与 Node MCP 均放在服务器。[S01][S02][S03]

Konsta 可显式设为 theme="ios"；assistant-ui 的 ExternalStoreRuntime 可连接应用自有消息状态。两者负责不同层，不混入第二套组件视觉体系。[S04][S05]

Pi 官方 SDK 当前使用 @earendil-works/pi-coding-agent。其文档提供自定义工具、事件、会话及禁用默认内置工具能力；模型配置提供自定义地址与协议。Pi 不是安全沙箱，宿主必须自己限制权限。[S06][S07][S08]

官方 MCP TypeScript SDK 提供客户端和本地/远程传输。第一版桥接只使用明确的查询工具，不动态加载任意 MCP 地址或脚本。[S09]

## 2.3 依赖锁定规则

G0 核对各包 engines、peerDependencies 和实际导出，选一个共同支持、仍受维护的 Node LTS；优先评估 Node 24，但以安装和编译结果为准。记录 Node、pnpm、Rust、Java、Android SDK/NDK、Pi、MCP、React、Konsta、assistant-ui 的实际版本。

提交 pnpm-lock.yaml、Cargo.lock、.node-version、packageManager 和 docs/DEPENDENCIES.md。主依赖固定版本，构建使用冻结锁文件。不要用文档中的“latest”作为生产版本，也不要混用旧 Pi 包名和新 API 示例。

# 03. 系统架构与工程目录

## 3.1 请求链路

Android / Tauri / React

├─ Konsta 页面、assistant-ui、业务卡片

└─ App API Client：HTTPS + Bearer + 可恢复事件流

|

v

Fastify 后端（单实例）

├─ Auth / Conversations / Runs / Favorites / Settings

├─ SQLite：消息、事件、结果、授权与配置

└─ AgentRuntime（自有接口）

└─ Pi SDK -> 用户中转站

└─ 业务工具 -> TrainService -> MCP Client

-> 固定版本 12306 MCP -> 上游查询

手机不直连中转站，不持有其中转站密钥，不直接启动 MCP。MCP 的 stdout 只承载协议，stderr 进入脱敏日志。反代只公开助手 API，不公开 MCP、SQLite 或 Pi 的工作目录。

## 3.2 建议目录

personal-assistant/

apps/mobile/              # Vite + React + src-tauri

apps/server/              # Fastify、鉴权、运行管理

packages/contracts/      # API / 事件 / 卡片 Zod schemas

packages/agent-runtime/  # Pi 适配与模型配置

packages/mcp-bridge/     # MCP 生命周期、调用、归一化

packages/train-domain/  # 条件、站点、筛选与映射

packages/ui/            # 设计变量和业务组件

plugins/device-vault/   # Android Keystore 窄接口

tests/fixtures/         # 明确标记的测试数据

tests/integration/

deploy/                # Dockerfile、Compose、反代样例

scripts/               # 自检、配对、备份、恢复

docs/                  # 进度、架构决策、操作手册

## 3.3 模块边界

contracts 不依赖 Pi、React 或数据库。前端不得读取 Pi 内部事件类型；Pi 升级只改 AgentRuntime。TrainService 可被 AI 工具和表单查询复用，不能复制两套查票逻辑。收藏、偏好是本地业务服务，不强制包装为 MCP。

生产的 MCP 二进制在镜像构建时准备；启动时执行固定路径的 Node 入口，不执行 npx -y ...@latest。新增薄桥接是收敛原方案，不是再引入一个 Agent 框架。

# 04. UI 与 Android 交互规格

## 4.1 页面与状态

| 页面 | 必须具备的内容和行为 |
| --- | --- |
| 配对/引导 | HTTPS 地址、配对码、连接测试；显示配置缺失，不自动跳过 |
| 助理首页 | 大标题、最近会话、查票入口；空态不制造虚假统计 |
| 对话详情 | 返回、消息、输入框、发送/停止、真实工具状态与结果卡片 |
| 筛选底部弹层 | 日期、城市/车站、出发时间、席别、排序；应用和取消 |
| 任务 | 单次执行列表和详情；来源、更新时间、失败原因和重试 |
| 资料 | 收藏条件、快照、个人偏好；刷新/删除/编辑入口 |
| 设置 | 设备连接、模型配置、自检、MCP 状态、主题、数据管理 |

主导航为“助理 / 任务 / 资料 / 设置”。进入对话详情后隐藏主导航，留出键盘和输入区域。默认跟随系统明暗，也可手动选择。

## 4.2 视觉约定（本项目默认值）

浅色背景 #F2F2F7，卡片白色，强调蓝 #007AFF；深色采用近黑背景和深灰卡片。卡片圆角约 20 CSS px、内边距 16、间距 12。正文约 16—17 px，标题约 30—32 px；真实可点区域目标不小于 48 CSS px，并在设备缩放后验证。

使用系统中文字体和统一线性图标；不绑定 Apple 专有图标字体。状态必须同时用文字区分，不只依靠颜色。大面积内容卡片保持不透明，不堆叠玻璃和重阴影。上述参数是产品设计，不是声称符合某一认证标准。

## 4.3 业务组件

TicketCard 展示车次、站点、完整出发/到达日期与时间、历时、席别、余票、可用票价、详情与收藏。跨日必须标出。QuerySummary 展示条件、站点范围、时间和完整/部分覆盖；ToolStatus、ErrorCard、LocationChoiceCard、RunDetail、PreferenceNotice 独立封装。

只渲染预定义组件和经过清洗的 Markdown，关闭原始 HTML。不得执行模型或 MCP 返回的 JS/HTML。工具名、状态和卡片元数据来自后端，不从模型文字中正则猜取。

## 4.4 手机专项行为

键盘出现后输入框与发送按钮可见；不依赖桌面固定高度。返回事件由焦点与弹层协调：IME 自己处理键盘关闭，App 不重复消费同一事件；弹层关闭后才退路由。页面草稿和滚动位置按会话保存。

用户已滚离底部时，不因增量输出抢滚动，显示“回到最新”。360/390/430 CSS px 宽度无正文横向溢出；长站名、200% 字号、明暗主题、长对话和安全区域均测试。hover 才出现的操作必须改为点击/常驻入口。

# 05. 查票流程与业务规则

## 5.1 一次查询的完整过程

接收文字 → 创建 run → Pi 理解条件 → 服务端校验日期和位置 → 必要时让用户选择车站范围 → MCP 查询 → 归一化并立即保存结果 → 推送卡片事件 → 模型补充简短解释 → 结束 run。

自然语言和筛选面板必须产生同一份 TicketQuery。用户明确要求查票时，只有调用工具成功且保存结果后才能展示真实结果；没有调用工具的回答不能包含编造车次和余票。

## 5.2 日期、时间与地点

铁路业务时区固定 Asia/Shanghai；存储事件时间为 UTC，界面明确显示业务日期。不用手机位置推断出发站。当前日期从服务器可信时钟注入，服务端重新计算“明天/后天”；模型提供的日期也要校验。

本对话中的示例“9 月 30 日”明确为 2026-09-30，但正式应用不能硬编码该日期。缺年份且同年日期已过时，要求补全年份，不悄悄跳到下一年。售票窗口和起售时间不能写死；超出可查询范围要根据已验证上游响应说明，未知就显示无法确认。

城市名必须解析为车站集合或经测试确认的上游聚合能力。首版默认最多展开 12 个站对、串行查询；若组合超限，先展示 LocationChoiceCard 让用户缩小范围，不静默截断。默认聚合不是保证上游支持“全城查询”。

每个站对有独立结果状态。全部成功才是 complete；部分失败保留有效结果并标 partial；全部失败就是查询失败。任何列表都必须说明范围，不把“已选站点无结果”扩大为整个城市无车。

## 5.3 筛选和刷新

界面以分钟保存时间区间 [startMinute,endMinute)；0—1440，结束大于开始。首版不支持跨午夜出发区间，提示拆分查询。上游时间参数仅作可选预过滤，最终按实际 datetime 精确过滤。

“优先二等座”是偏好排序，不等于“仅二等座有票”；“只看二等座有票”才排除其它状态。到达时间条件单独字段化，按完整到达日期判断，不能只比较钟点。

相同快照内改排序/筛选不重新请求模型和 MCP，标记“基于某时刻结果”。改日期、地点或点击刷新则创建新 run，并关联旧结果；重复条件短期缓存可复用，但必须返回 cache 标识和原始 fetchedAt。

## 5.4 无结果不等于无票

明确区分：成功查询无车次、筛选后无匹配、指定席别售罄、部分覆盖、日期不可查询、上游访问限制、网络失败、数据无法解析。未知状态保持 unknown。遇访问限制停止密集重试，不实现绕过、验证码破解或频繁轮询。

# 06. Pi 运行适配与中转站配置

## 6.1 AgentRuntime 的职责

对应用提供 startRun / cancelRun / loadCheckpoint / dispose 等自有接口；把 Pi 的消息与工具事件转换为第 11 章事件。接口名是我们的抽象，不是 Pi SDK 原名。

保存偏好/收藏只在用户明确提出或点击操作时执行，服务端记录 originatingMessageId 或 UI 操作证据，并用 mutationId 幂等提交；模型推测的偏好不自动写入。

Pi 只看到本轮相关的白名单业务工具：train_resolve_locations、train_search、train_route、library_save_query、preferences_set。工具内部再调用 MCP 或业务服务。这样可以固定 schema、限流和结果结构，避免把 MCP 所有工具无条件暴露给中转站。

当前 Pi SDK 文档的 noTools: "builtin" 可禁用默认内置工具；实施时还必须验证最终有效工具列表，确保 read/bash/edit/write 等均不存在。自定义 ResourceLoader 只提供应用定义的提示和工具；不能依赖默认发现机制扫描用户 HOME 或工作区的 AGENTS.md、扩展和技能。[S06]

## 6.2 会话隔离与恢复

一个会话只能有一个活动 run。数据库保存应用可见的消息和执行事实，另存 SDK 版本化的完整 Agent 上下文 checkpoint；运行时可用内存 SessionManager。checkpoint 的导出/恢复必须通过安装版公开 API 验证，不能仅把 UI 文本拼回模型。

checkpoint 只在完整有效的回合边界提交，保留匹配的 toolCallId/toolResult。中断后从最近有效 checkpoint 恢复，并加入应用生成的“上次执行已中断、已有结果 ID”说明；不得回放缺少结果的工具调用，也不能自动重做外部操作。升级 Pi 前验证旧 checkpoint 迁移，失败则保留历史、开启新的 Agent 上下文。

当前查询条件在业务层保存，不只存在模型上下文里。提示中只注入允许的相关偏好、时间和结果摘要。完整票表保存在数据库，给模型的是带 resultId 的限量摘要；用户看到的卡片直接来自结果 API。

## 6.3 中转站配置与自检

首版 UI 支持配置一个启用的模型档案：名称、HTTPS baseUrl、协议、modelId、API Key。协议明确选择 openai-completions、openai-responses 或 anthropic-messages；启用哪一种取决于真实端点，不依据模型名字推断。[S07]

保存配置只标记 configured，不代表 ready。依次测试文本、流式、无副作用工具、多字段/数组 schema、工具结果续答、真实查票。必须覆盖用户此前遇到的“array 缺 items”类错误；不能靠删除所有工具让测试变绿。

可配置兼容字段必须白名单化，不开放整份 Pi 配置编辑。Pi 的某些密钥/头部配置支持命令解析，应用不能把用户文本直接交给该机制；通过受控凭据注入或环境变量引用传值，禁用 !command 等命令入口。[S07]

配置更新使用 version 乐观锁；已有 run 固定模型配置版本，新 run 才用新配置。工具 schema 不兼容时展示错误阶段和 traceId；不私自切换另一供应商，不把测试结果或密钥输出到聊天。

# 07. 12306 MCP 桥接与数据适配

## 7.1 仓库基线

读取仓库：JWJW000/12306-mcp。本次核验 main 对应 commit：

ff6439da6f63d7d72181abea4568abd69878c600

实施者拉取后核对该提交；若要更新，记录差异并重跑适配测试。不要把源码 blob SHA 当成 commit SHA。[S10]

已核验：get-tickets 支持 format: "json"，但输出仍位于 MCP 的 content[].text 中；若干失败分支直接返回 Error: ... 文本。不能只根据 HTTP 成功或 isError 缺失就认定成功。[S11]

当前 TicketInfo 具有 train_no、start_train_code、日期、时间、站点、telecode、lishi 和 prices；Price 内包括席别、num、price 等。字段存在不代表值始终可用。[S12]

## 7.2 首版白名单与固定调用

底层仅允许日期/站点解析、get-tickets、get-train-route-stations 所需工具；实际名称与 inputSchema 从 tools/list 核对。将名称和 schema 摘要锁入测试，不接受运行期间未经审查的新工具。

查票调用强制 format: "json" 小写；每个站对默认 limitedNum: 0，避免在筛选前截断。limitedNum 不是余票张数。席别和精确到达时间筛选在业务层完成。经停站参数中的内部 train_no 必须取自结果，不拿显示车次号猜测。

## 7.3 解析顺序与错误规范

先检查连接/协议错误及 isError，再识别该工具约定的 Error 文本；存在可验证 structuredContent 时优先使用，否则解析 text JSON。多个文本块时按测试证明的规则组合，禁止盲目把任何字符串拼成数组。JSON 或字段校验失败返回 MCP_SCHEMA_MISMATCH，不能回退成空列表。

上游返回的 cookie、secret、购票 token、鉴权头必须在持久化前剔除。保留的是脱敏样本、schemaVersion、源仓库提交和 traceId，不把购票相关敏感字段发给手机或模型。

## 7.4 字段映射原则

start_train_code → 展示车次；train_no → 受控详情引用；站点名称和编码同时保留。日期必须按源码及样本核验语义，区分列车始发日期与旅客乘车日期；如发现源适配器把两者混淆，修正并添加跨日回归，不仅改展示。

num 为正整数或明确“有”才是 available；零/无为 sold_out；明确不适用为 not_applicable；候补仅在可验证标识存在时标 waitlist；空串、未识别值为 unknown。保存 rawLabel 供诊断。

价格必须为有限非负数且单位语义核验通过；未知为 null。零价格没有可验证业务含义时视为 unknown，不能默认免费。首版内部将有效人民币价格规范为整数分，同时保留币种与来源；转换测试必须验证单位和舍入。

## 7.5 生命周期

应用启动建立一个受控 MCP 子进程连接；初始化和 tools/list 有超时。子进程崩溃使用有上限的退避重启。取消先发协议取消/中止等待；共享 MCP 若无法中止上游请求，就丢弃迟到业务结果并记录 late_result，不杀死无关请求、不重写已终止 run。

# 08. 共享契约：卡片、查询与结果

以 packages/contracts 的运行时 schema 为单一事实来源，派生 TypeScript 类型与 OpenAPI。下方是领域结构草案，编码智能体必须补齐校验、注释和测试；不是可直接导入的第三方类型。

type LocationRef = {

kind: 'city' | 'station'; name: string;

code?: string; selectedStationCodes?: string[];

};

type TicketQuery = {

date: string; timezone: 'Asia/Shanghai';

from: LocationRef; to: LocationRef;

trainTypes: string[];

departMinutes: [number, number];

arriveBefore?: string; // RFC3339，含 +08:00

seatPreference?: string;

onlyAvailable: boolean;

sort: 'departure' | 'arrival' | 'duration';

};

type Seat = {

kind: string;

availability: 'available' | 'sold_out' | 'waitlist'

| 'not_applicable' | 'unknown';

count: number | null;

priceMinor: number | null;

currency: 'CNY'; rawLabel?: string;

};

type TrainTicket = {

id: string; trainCode: string;

from: { name: string; code: string };

to: { name: string; code: string };

departureAt: string; arrivalAt: string;

durationMinutes: number; seats: Seat[];

};

查询结果包必须包含以下字段：

| 字段 | 约定 |
| --- | --- |
| schemaVersion / id / runId | 版本、不可变结果 ID、所属执行 |
| query / tickets | 已校验条件及卡片数据；不混入模型文字 |
| fetchedAt / queryStartedAt | 数据完成时间和开始时间；缓存沿用原值 |
| source | mcp:12306；仓库 commit；adapterVersion |
| coverage | complete/partial；requested/succeeded/failed 站对 |
| origin | live/cache/fixture；fixture 不得进入生产结果流 |
| warnings | 部分失败、截断、缺失字段等机器可读提示 |
| parentResultId | 本次从哪份历史条件刷新或筛选而来 |

结果不可原地覆盖。筛选可产生派生视图，保留原 fetchedAt；刷新产生新结果 ID。票卡去重依据业务日期、内部车次及上下车站，而非只按展示车次号。

大结果服务端分页，卡片一次加载默认 20 条。超过容量只显式标记 truncated，不让模型生成丢失字段。“完整覆盖”与“列表分页”是两件事，UI 必须分别表达。

# 09. 数据模型与持久化

以下为逻辑表设计；迁移需要明确外键、唯一约束、事务和索引。数据库位于服务器本地持久卷，启用外键并根据实际驱动配置 WAL/busy timeout；并发与备份行为要测试。[S15]

| 表 | 核心字段 / 约束 |
| --- | --- |
| devices | id、name、token_hash、created_at、expires_at、revoked_at |
| pairing_codes | code_hash、expires_at、attempts、consumed_at |
| conversations | id、title、query_state_json、created/updated/deleted_at |
| messages | id、conversation_id、run_id、role、parts_json、status、created_at |
| runs | id、device_id、conversation_id、client_request_id、request_hash、kind、status、config_version、error_code、lease、started/finished_at |
| run_events | run_id、seq、type、payload_json、created_at；主键(run_id,seq) |
| tool_calls | id、run_id、name、arguments_redacted、status、result_id、error、times |
| query_results | id、run_id、schema_version、payload_json、fetched_at、parent_id |
| favorites | id、name、query_json、snapshot_result_id、created_at |
| preferences | key、value_json、version、source_message_id、updated_at |
| model_profiles | id、base_url、api、model_id、secret_ciphertext、key_version、config_version、enabled |
| agent_checkpoints | conversation_id、sequence、sdk_version、context_json、completed_run_id |

诊断 run 的 conversation_id 可为空，普通对话/查询则不能为空；诊断结果只进入运行记录，不污染用户聊天。runs 对 (device_id, client_request_id) 建唯一约束。相同幂等键但请求内容不同返回 409，不覆盖旧请求。单会话活动执行用事务加唯一约束/等价原子保护，不只用前端按钮防重。

完成一个业务结果时，在同一数据库事务中保存 result、tool 状态和 result.ready 事件；再发布实时通知。终态保存消息、有效 checkpoint 和 run 终态。事件发送失败不能回滚已成功的业务结果。

默认聊天与收藏保留到用户删除；执行诊断日志 30 天，完整 SSE 重放 7 天。超期事件仍可从最终快照恢复。手机只缓存最近 20 个会话和收藏，缓存按 server+device 命名空间隔离；换服务器、解绑时清理。

删除会话要处理消息、事件、上下文和未收藏结果；被收藏快照保留，直到删除收藏。存在活动 run 时返回 409 并要求先取消。备份包含已删除数据时，在设置和运维文档说明保留期限，不承诺即时从所有备份抹除。

# 10. HTTP API 契约

除 /healthz 和受限配对兑换外，接口必须校验设备 Bearer token 及是否撤销。列表统一使用游标分页 items/nextCursor；错误统一 {error:{code,message,retryable,traceId,details?}}。details 不含栈、密钥和原始上游正文。

| 方法与路径 | 用途 / 主要约定 |
| --- | --- |
| GET /healthz | 进程存活，不暴露配置；深度依赖检查走鉴权接口 |
| POST /v1/auth/pair | code + deviceName 换取设备凭据，返回一次 |
| DELETE /v1/auth/device | 撤销当前设备；服务器 CLI 可撤销指定设备 |
| GET/POST /v1/conversations | 会话列表 / 创建会话 |
| GET/DELETE /v1/conversations/:id | 会话元数据及快照游标 / 删除 |
| GET /v1/conversations/:id/messages | 历史消息、结果引用、活动 run 和 lastSeq |
| POST /v1/conversations/:id/runs | 创建 run；202 返回 runId、status、eventsUrl |
| GET /v1/runs | 执行记录列表，支持会话与状态筛选 |
| GET /v1/runs/:id | 状态、消息快照、结果引用、lastSeq |
| GET /v1/runs/:id/events | SSE；after 游标；Authorization header |
| GET /v1/runs/:id/event-page | 断流回退分页事件，不创建新 run |
| POST /v1/runs/:id/cancel | 幂等取消；终态则返回现有终态 |
| GET /v1/results/:id | 完整结果元信息及分页 tickets |
| POST/GET /v1/favorites | 保存条件和快照引用 / 列表 |
| PATCH/DELETE /v1/favorites/:id | 改名/条件 / 删除 |
| GET/PUT/DELETE /v1/preferences/:key | 显式偏好管理，写入使用版本号 |
| GET/PUT /v1/settings/model | 脱敏配置 / 更新；Key 只写不读 |
| POST /v1/diagnostics | 创建自检 run，响应与普通 run 一致 |
| GET /v1/status | 模型/MCP 的检查状态、时间，不只返回布尔值 |

所有新增执行统一经过 runs 入口；不要再独立实现一套绕过鉴权和日志的 /chat 或 /query 路径。run.kind 至少区分 chat、ticket_search、train_route、diagnostic。表单直接查票/刷新不必再次调用模型，仍复用 TrainService 与事件记录。

请求示例（设计示例，不是真实调用）：

{

"clientRequestId": "a-client-generated-uuid",

"kind": "chat",

"input": {

"text": "查询2026年9月30日北京到洛阳的高铁",

"baseResultId": null

}

}

服务端校验文本长度和结构；input 是按 kind 区分的联合类型。刷新用 ticket_search + query + baseResultId；经停站用 train_route + resultId + ticketId，不能让客户端任意传内部上游密钥或命令。

# 11. 可恢复事件流与执行状态机

## 11.1 事件协议

手机用带 Authorization 的 fetch 读取 SSE，不把 token 放 URL。实现 UTF-8 分片、空行分帧、多行 data、取消与重连解析；不得假定一个网络 chunk 就是一条事件。SSE 的 id/event/data 与断线游标是基础格式，具体负载由本项目定义。[S14]

id: 18

event: result.ready

data: {"v":1,"runId":"r_1","seq":18,

data: "type":"result.ready",

data: "occurredAt":"2026-09-16T10:00:00Z",

data: "payload":{"resultId":"q_1","kind":"train.tickets"}}

上例使用多行 data，按 SSE 规则合并后为合法 JSON；实际也可发送单行 data。事件完整公共信封为 {v,runId,seq,type,occurredAt,payload}，type 与 event 相同。

| 事件 | 含义 |
| --- | --- |
| run.accepted / run.started | 已保存请求 / 开始实际执行 |
| message.delta / message.completed | 带 messageId 的增量 / 最终权威文本 |
| tool.started / tool.completed | 白名单工具开始/结束；包含明确 status |
| result.ready | 数据已入库，可按 ID 读取卡片 |
| input.required | 需要选择车站或补全条件；本 run 正常终止等待用户 |
| run.completed | 成功终态；可带 warnings 和 partial 标识 |
| run.failed / run.cancelled / run.interrupted | 失败、取消、重启中断 |

不转发模型的隐藏推理或原始 thinking 事件；只展示应用可验证的步骤、简短结果说明和工具事实。

## 11.2 重放与顺序

事件先持久化后发布，每个 run 的 seq 严格递增。客户端仅应用大于 lastSeq 的事件，重复不重复追加文本。消息增量默认约 100ms 合并一次，完成事件携带最终全文以校准丢失/重复；结果卡片按 resultId 去重。

建立订阅时原子衔接“补历史”和“监听新增”，可使用数据库序列作为唯一顺序：先监听再补读，缓冲新事件并按 seq 去重，防止两者之间漏事件。lastSeq 必须随消息快照一起返回。

每 15 秒发不落库的注释心跳。网络恢复 GET 原 run 状态，再以 after 续传；游标过期返回明确快照恢复提示，不能重新提交用户消息。若 Android WebView 流式不可用，降级为同一 run 的事件轮询，并在诊断报告标明。

## 11.3 状态机与恢复

queued -> running -> succeeded

-> failed

-> cancelling -> cancelled

-> interrupted

input.required 对应 succeeded + outcome=needs_input，不占用活动锁。模型解释失败但有有效票表：succeeded + warning；工具失败不得包装成成功票表。

手机离线不取消服务器执行，但 run 受超时限制。服务重启把未确认结束的活动 run 标 interrupted；不自动重新查票、发送或写入。客户端明确提供“重新执行”，生成新的幂等键和 retryOfRunId。

取消与完成通过数据库条件更新竞争，终态只能写一次。取消后的迟到结果不推进 run；已经成功落库的结果保留，界面说明“停止后续处理，不撤销已完成查询”。

# 12. 认证、密钥、网络与安全边界

## 12.1 设备配对的最小方案

服务器 CLI 生成短期高熵一次性配对码，默认有效 10 分钟，仅本地管理操作可创建。兑换成功后发一个 32 字节随机设备 token，默认有效 90 天，可撤销；服务器只存哈希。v0.1 不另造 JWT + 刷新令牌系统，过期重新配对。配对尝试限流且错误不泄露设备信息。

Android 用 Keystore 中的密钥加密设备 token，密文放应用私有空间；Keystore 存放的是加密密钥，不是随意的字符串保险箱。通过专用窄接口存取凭据，不暴露通用解密或任意路径能力。不能把 localStorage、普通配置文件或 Tauri Store 当成加密存储。[S13]

手机不持久保存中转站 Key；设置提交后清空输入和内存引用。服务器对模型密钥使用成熟加密库和独立主密钥加密，主密钥从受保护文件/secret 读取，包含版本用于轮换。日志 redact 在统一中间件和上游错误映射两处落实。

## 12.2 URL 与工具边界

后端中转站目标由管理员域名白名单约束：只允许 HTTPS、禁止 URL 用户名密码、禁止重定向带出凭据。检查解析地址、重定向和实际连接目标，阻止环回、链路本地、云元数据和未授权内网地址；合法私网中转站只能由服务器管理员显式配置，不能由模型放宽。

不接受手机提交 stdio 命令、环境变量或任意 MCP URL。MCP 子进程使用最小环境变量集合，不继承模型密钥与服务器管理密钥。Pi 的运行目录不挂载用户 HOME、SSH、NAS 根目录或 Docker socket。[S08]

CORS 仅放行实际验证的 Tauri Android origin 和独立开发 origin，凭据不通过 cookie；CORS 不是鉴权。CSP 限制 connect-src，生产服务域名明确配置；不能为适配未知地址直接放开所有 http/ws 目标。Tauri capabilities 仅授予必要本地命令。[S16]

## 12.3 生产要求

公网必须有效 HTTPS，不关闭证书验证。开发临时 HTTP 只限明确的本地开发构建，不能进入 release。生产禁用 fixture 模式与调试端点；未配置密钥或访问令牌时失败关闭。数据库和备份权限隔离，遥测默认不启用，不向无关平台发送聊天。

# 13. 配置、部署与维护

## 13.1 配置样例的地位

随包 server.env.example 全为占位符，是应用需要实现的配置约定，不是 Pi 直接读取的标准环境变量。缺少真实域名、协议、modelId、密钥、服务器系统信息和签名文件时，保持待配置；不得从历史聊天中复用服务器密码或推断部署目标。

后端启动校验配置。若手机管理模型配置，则 bootstrap 环境配置只作首次导入，之后数据库模型档案为准；重复启动不覆盖手机更新的档案。GET 配置只返回 maskedKey/hasKey，不能返回密文或明文。

## 13.2 容器与入口

生产默认 api 容器承载后端和固定版 MCP 子进程，持久卷 /app/data；反代通过内部端口 3000 转发。利用用户现有 Nginx/Caddy，不覆盖既有站点；Compose 的示例反代通过可选 profile 启用。

构建分阶段、非 root 运行；只读根文件系统和独立临时目录按依赖实际需求验证。应用与 SQLite 驱动要在服务器真实 CPU/系统架构上测试，不能把开发机 node_modules 复制过去。

反代为事件流关闭响应缓冲，读超时大于心跳间隔；不要缓存 SSE。文档分别提供域名、证书、WebView origin、端口、防火墙和回滚配置步骤。对外仅开放需要的 HTTPS 入口。

## 13.3 备份与恢复

使用 SQLite 驱动备份接口/在线备份机制生成一致快照，或停写后备份；不要仅复制活跃 WAL 模式中的主 db 文件。[S15]

每日备份为建议的运维默认，保存 7 份；备份与主密钥分离保管。实现一次“新目录恢复数据库 → 读取收藏与消息 → 重新授权设备”的演练，记录结果。恢复旧库后默认撤销恢复出的设备 token，防止撤销状态回滚。

## 13.4 Android 构建

提供初始化、开发和 build:android 入口，底层按锁定版 Tauri CLI 执行。APK 使用固定包名和递增 versionCode。release keystore 和密码由用户安全提供，不入库、不打包到文档；维护升级必须保留相同签名身份。[S02]

验收至少记录一台真实 Android 设备的系统、WebView、屏幕与安装包哈希。Web 端 Playwright 通过不等于 Android 真机通过。没有设备时相关项标 NOT_RUN，不编造截图或报告。

# 14. 限额、诊断与故障语义

以下为工程保护默认值，不是 12306 官方配额，也不是性能承诺；实施者可按实测收紧。

| 项目 | 默认约定 |
| --- | --- |
| 活动执行 | 每会话 1 个；全局最多 2 个 |
| 输入 | 最长 8000 字符；请求体另设合理大小上限 |
| Agent 工具调用 | 每 run 最多 8 次；底层站对请求另计 |
| 站对与并发 | 每次最多 12 个站对，MCP 查询串行 |
| 外部查询 | MCP 查询调用全局至少间隔 1 秒；缓存和用户确认优先 |
| 调用超时 | 单次 MCP 20 秒；整个 run 120 秒；启动单独限时 |
| 重试 | 只读临时网络失败最多 1 次；429 尊重 Retry-After；403/校验错误不循环重试 |
| 结果缓存 | 同条件默认 30 秒；展示实际 fetchedAt 与 cache 来源 |
| 工具响应 | 默认上限 2 MB；超限明确错误/截断标记 |
| 模型摘要 | 默认最多 20 条业务摘要；卡片数据不受摘要数量限制 |

MCP 一次调用内部可能发起多个 HTTP 请求，G0 必须核对源码和实际请求量，必要时在服务内部限流；这不是“每个外部 HTTP 请求已被控制”的承诺。上述 12 个站对不保证在超时内全部完成；达到总时限就保留成功站对并标 partial，或无有效结果时失败。所有 SDK 内置重试也必须纳入同一预算，不能出现三层各重试一次导致实际放大。

自检结果使用 not_configured / configured / testing / passed / failed / stale，带配置版本和时间。模型配置改变使旧结果 stale。健康探测不应周期性调用付费模型或大量请求 12306。

错误码至少包含：AUTH_REQUIRED、DEVICE_REVOKED、CONFIG_MISSING、RELAY_AUTH_FAILED、RELAY_PROTOCOL_ERROR、TOOL_SCHEMA_INVALID、MCP_UNAVAILABLE、UPSTREAM_BLOCKED、MCP_SCHEMA_MISMATCH、INVALID_QUERY、RUN_CONFLICT、RUN_TIMEOUT、RUN_CANCELLED、RUN_INTERRUPTED、CURSOR_EXPIRED。

日志记录 runId、toolCallId、脱敏参数摘要、耗时、错误阶段、可用时的 token 用量。未知用量/计费为 null 或“未提供”，不能默认显示免费。首版不做供应商自动回退。

# 15. 分阶段开发任务与交付门槛

## G0：依赖与真实链路验证

检查工作区和运行环境；固定依赖、拉取 MCP 基线；实现一个无副作用工具及 minimal Pi 调用。测试中转站文本/流式/工具/续答，再做一次真实查票。核对价格、日期、车站覆盖、取消行为以及有效工具名单。

交付 DEPENDENCIES.md、脱敏 COMPATIBILITY_REPORT.md、核心样本和失败用例。缺真实配置时明确 BLOCKED，但继续 G1 的契约工作；未通过不能声称真实集成完成。

## G1：工程骨架与共享契约

建立 workspace、contracts、lint/typecheck/test、基础后端和数据库迁移。定义 Run、Event、TicketQuery、TicketResult 与统一错误；建立 fake relay/fake MCP 供离线测试，生产严格排除。

交付 OpenAPI、schema 测试、数据库初始化和 .env.example。配置优先级、版本与 API 命名在此关固定。

## G2：后端查询与恢复闭环

实现配对鉴权、幂等 runs、事件持久化、Pi 适配、受控 MCP、TrainService、结果保存、取消、重连、重启中断、收藏与偏好。表单路径和 AI 路径复用同一个服务。

关卡标准：脚本客户端能完成查票、读卡片、断流续传、重试不重复和模型总结失败仍保留数据。持久化后才推送 result.ready。

## G3：iOS 风格 UI 与页面

实现设计变量、四页导航、对话详情、输入框、车票卡片、筛选 Sheet、站点选择、历史、收藏与设置。使用 assistant-ui ExternalStoreRuntime 驱动真实业务状态，不另造客户端 Agent。

关卡标准：所有状态有页面；fixture 清晰标记；无假按钮。提交 360/390/430 宽度、明暗主题的组件截图和测试。

## G4：Android 打包与设备安全

接入 Tauri、Keystore 窄插件、安全区域、返回键、键盘、网络恢复；验证 CORS/CSP 和自有 HTTPS。完成设备撤销、缓存隔离和真机回归。

关卡标准：真实 Android 安装运行；token 不明文持久化；关闭/重开找回同一结果；不申请无关权限。无设备则记录未验证，不以模拟器结果替代。

## G5：部署、故障与数据演练

提供非 root 镜像、Compose、反代样例、健康检查、日志轮换、备份恢复及回滚说明。测试错误注入、断网、重启、上游拦截、无效 schema、缓存过期。

未经明确授权不登录生产服务器、不改 DNS、不替换现有反代、不执行数据库破坏性变更。部署所需操作应当独立可审查。

## G6：签名与最终交付

执行第 16 章矩阵并提交证据。提供源代码提交号、配置清单、安装步骤和已知限制；具备签名条件则交付 release APK 和 SHA-256。所有 NOT_RUN/BLOCKED 单列。

每个阶段用独立可回滚提交推进。不要一次生成整个项目后再统一排错，也不要为了通过测试而删除鉴权、工具或真实调用。

# 16. 验收矩阵：必须保留证据

自动测试使用冻结时钟和明确 fixture；真实测试使用测试当天允许查询的日期。2026-09-30 只作为需求示例及冻结时钟用例，不应成为会随时间失效的 live 测试日期。

| 编号 | 场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 配对成功 | 码只兑换一次，设备 token 只返回一次 |
| A02 | 过期/错误配对码 | 拒绝、限流、不泄露已有设备 |
| A03 | 设备撤销 | 所有后续 API 被拒绝，已有 SSE 及时断开 |
| A04 | 凭据存储 | 手机和日志无明文持久 token/模型 Key |
| A05 | 配置缺失 | 明确未配置，不伪造连接成功 |
| A06 | 中转站对话 | 真实文字和流式均通过，记录协议/模型 |
| A07 | 工具 schema | 数组 items、多字段和返回续答通过 |
| A08 | 关闭内置工具 | 有效列表无通用文件/终端工具 |
| A09 | 真实查票 | 来源、时间、范围和卡片字段可核对 |
| A10 | 文本包裹 JSON | 正确解析 content.text，不当作自然语言 |
| A11 | Error 文本 | isError 缺失也判失败，不返回空票表 |
| A12 | 无效/缺失字段 | 拒绝或明确降级 unknown，不补编 |
| A13 | 城市多站 | 展示实际站对；超限先选择，不静默截断 |
| A14 | 部分站对失败 | 保留有效结果，coverage=partial |
| A15 | 所有站对失败 | 查询失败，不显示无票 |
| A16 | 席别语义 | 优先与仅有票不同；空串/未知不误判 |
| A17 | 价格与日期 | 单位、零值、跨日、始发/乘车日期回归通过 |
| A18 | 精确筛选 | 分钟边界、到达日期和排序正确 |
| A19 | 连续对话 | 改时间保留日期地点；服务端条件可核对 |
| A20 | 经停站 | 使用正确内部标识；请求受结果 ID 约束 |
| A21 | 收藏与刷新 | 条件/快照分离，刷新产生新 ID |
| A22 | 重复发送 | 相同键返回同一 run，异内容返回 409 |
| A23 | 同会话并发 | 事务拒绝第二个活动 run，不覆盖上下文 |
| A24 | SSE 分片 | 中文拆字节、多帧/半帧、重放不乱码不重复 |
| A25 | 断网重连 | 继续同一 run；不重新扣一次模型/查票调用 |
| A26 | 重放窗口过期 | 最终快照恢复，不无限重试旧游标 |
| A27 | 模型总结失败 | 已成功的票卡仍能读取，显示 warning |
| A28 | 取消竞争 | 终态唯一，迟到事件不重启 run |
| A29 | 服务重启 | 活动 run 标 interrupted，不自动重做 |
| A30 | checkpoint 恢复 | 工具调用与结果成对，不触发协议 400 |
| A31 | 危险输入 | 任意命令/MCP 地址/恶意 HTML 均无执行能力 |
| A32 | URL 安全 | 重定向、内网、元数据目标被策略阻止 |
| A33 | 预算与重试 | 调用次数、超时和上游限流符合配置 |
| A34 | 离线历史 | 可看缓存，不能伪装执行新查询 |
| A35 | Android 交互 | 键盘、返回、草稿、滚动和字号真机通过 |
| A36 | 主题/窄屏 | 两种主题和三种宽度无溢出、无 hover-only 操作 |
| A37 | 缓存与删除 | 换服/解绑清理；删除关联关系符合规则 |
| A38 | 备份恢复 | 一致快照可恢复，恢复后旧设备授权失效 |
| A39 | 安装更新 | APK 可安装；同签名升级保留数据 |
| A40 | 证据真实性 | fixture 与 live 分开，未测明确 NOT_RUN/BLOCKED |

测试报告每项至少记录状态、日期、环境、命令/步骤、结果摘要和脱敏证据路径。失败截图也保留。联网测试不得在 CI 中不受控高频重复请求上游。

# 17. 交付目录、运行入口与完成定义

## 17.1 编码智能体必须交付的文件

完整工作区及锁文件；共享 schema 和 openapi.yaml；迁移与种子样例；Pi/MCP 接入测试；UI 与 Android 适配；Dockerfile/Compose/反代样例；README.md；DEPLOYMENT.md；BACKUP_RESTORE.md；COMPATIBILITY_REPORT.md；TEST_REPORT.md；PROGRESS.md；KNOWN_LIMITATIONS.md。

release APK 与签名信息按条件交付，签名密钥永不入仓库。配置样例不含真实域名账号密码。保留依赖许可证与第三方声明，尤其是引入或复制的 UI 源码和 MCP 代码。

## 17.2 要求实现的统一脚本入口

pnpm install --frozen-lockfile

pnpm dev

pnpm dev:server

pnpm dev:mobile

pnpm lint

pnpm typecheck

pnpm test

pnpm test:integration

pnpm test:e2e

pnpm diagnostics:relay

pnpm diagnostics:mcp

pnpm db:migrate

pnpm device:pair

pnpm device:revoke

pnpm backup

pnpm build

pnpm build:android

这些是需要创建的项目脚本，不是现成 SDK 命令；README 要说明参数和必需环境。破坏性操作与 live 测试需显式开关，不挂到默认 pnpm test。

## 17.3 完成定义

用户从 Android 安装包进入，连接服务器，中转站工具调用自检通过，完成一次真实查询，修改条件、收藏，关闭重开后找到原结果，并刷新为新结果。测试 A01—A40 必须逐项报告，存在真实集成、设备安全或 Android 真机阻塞时只能称“部分完成”，不能标整体完成。

首版交付不承诺实时余票永远准确、不承诺 12306 接口永久稳定、不承诺所有中转协议都可兼容。此版本验证的是受控接入、可解释状态和可靠的数据处理。

# 18. 待填配置与后续扩展

实施前不重复询问已确定事项。下表是部署参数清单，允许先占位实现；涉及真实凭据时通过安全渠道配置，不粘贴进方案。

| 待填项 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 助手域名/证书 | ASSISTANT_PUBLIC_URL；必须有可用 HTTPS |
| 中转站地址、协议、模型 | 使用设置或安全配置，不猜模型别名 |
| 中转站密钥 | 后端 secret；不进入前端和版本控制 |
| 服务器 OS/架构/端口 | 部署前只读检查，记录实际资源，不沿用历史凭据 |
| Android 设备与版本 | G4 真机报告记录，不假设手机型号 |
| 包名和签名 | 默认开发包名可用 dev.personal.assistant；发布前确定 |
| 安装密钥/主加密密钥 | 用户生成并安全保管；无密钥则明确阻塞项 |

v0.2 才考虑持久调度、持续查票及通知；必须另行设计授权、上游调用限制和手机推送。v0.3 再考虑脚本状态与限定目录资料查询。当前只保留可扩展的工具注册接口与 card kind，不提前创建万能调度器或权限市场。

# 19. 参考资料与核验记录

访问/核验日期均为 2026-09-16。引用用于说明依赖事实；本文接口、限额和项目结构均是本项目设计。动态文档可能变化，实施时以锁定依赖对应的实际 API 为准。

[S01] Tauri — Prerequisites（Android 构建前提）

https://v2.tauri.app/start/prerequisites/

[S02] Tauri — Android Code Signing（签名）

https://v2.tauri.app/distribute/sign/android/

[S03] Tauri — Shell（移动端限制）

https://v2.tauri.app/plugin/shell/

[S04] Konsta UI — React App（iOS 主题）

https://konstaui.com/react/app

[S05] assistant-ui — ExternalStoreRuntime（自有状态接入）

https://www.assistant-ui.com/docs/runtimes/custom/external-store

[S06] Pi — SDK（包名、工具、会话、事件、ResourceLoader）

https://pi.dev/docs/latest/sdk

[S07] Pi — Custom Models（协议、baseUrl、兼容与配置解析）

https://pi.dev/docs/latest/models

[S08] Pi — Security（沙箱与宿主权限边界）

https://pi.dev/docs/latest/security

[S09] Model Context Protocol — TypeScript SDK

https://ts.sdk.modelcontextprotocol.io/

[S10] 用户仓库 main 引用；核验 commit 为 ff6439da6f63d7d72181abea4568abd69878c600

https://api.github.com/repos/JWJW000/12306-mcp/git/ref/heads/main

[S11] 用户仓库固定提交 src/index.ts；重点核验 get-tickets 及失败分支

GitHub · 固定提交 ff6439da6f63… · index.ts

[S12] 用户仓库 src/types.ts；核验 TicketInfo 与 Price；实施时使用同一固定提交复核

GitHub · 固定提交 ff6439da6f63… · types.ts

[S13] Android Developers — Android Keystore system

https://developer.android.com/privacy-and-security/keystore

[S14] MDN — Using server-sent events

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events/Using_server-sent_events

[S15] SQLite — Online Backup API / WAL（备份与本地数据库注意）

https://www.sqlite.org/backup.html

https://www.sqlite.org/wal.html

[S16] Tauri — Capabilities（命令能力边界）

https://v2.tauri.app/security/capabilities/

文档边界声明：本次完成的是方案、公开文档核验与仓库源码检查，没有部署服务器、执行中转站调用、实时查票或构建 APK。任何实现进度都必须由编码智能体重新测试并记录。